## Slide 1: MÔ HÌNH THÁC NƯỚC (WaterFall Model)
Phân tích
Thiết kế
Mã hóa
Kiểm thử
Bảo trì

## Slide 2: NỘI DUNG
Giới Thiệu Waterfall
Đặc điểm của mô hình Waterfall
Phân Tích
Thiết Kế
Mã Hóa
Kiểm Thử
Bảo Trì
Ưu điểm của mô hình
Nhược điểm của mô hình
Khi nào nên sử dụng mô hình Waterfall ?

## Slide 3: Giới thiệu Waterfall
Mô hình Waterfall (Waterfall model) là một trong những mô hình được sử dụng đầu tiên trong ngành công nghiệp phần mềm, và được sử dụng rộng rãi trong thị trường building software tại Việt Nam.
Đây là là mô hình quy trình (Process Model) đầu tiên được giới thiệu trước công chúng. Nó còn được gọi là mô hình vòng đời tuyến tính (linear-sequential life cycle model). Nó rất đơn giản để hiểu và sử dụng. Trong một mô hình thác nước, mỗi giai đoạn phải được hoàn thành đầy đủ trước khi giai đoạn tiếp theo có thể bắt đầu.
Loại mô hình phát triển phần mềm này về cơ bản được sử dụng cho dự án nhỏ và không có yêu cầu không chắc chắn. Vào cuối mỗi giai đoạn, một đánh giá diễn ra để xác định xem dự án có đang đi đúng đường và có hay không tiếp tục hay hủy bỏ dự án. Trong thử nghiệm phần mềm mô hình này chỉ bắt đầu sau khi quá trình phát triển hoàn tất. Trong giai đoạn mô hình thác nước không chồng lên nhau.
Là một mô hình của quy trình phát triển phần mềm, trong đó quy trình phát triển trông giống như một dòng chảy, với các pha được thực hiện theo trật tự nghiêm ngặt và không có sự quay lui hay nhảy vượt

## Slide 4: Đặc điểm của Waterfall
Được giới thiệu bởi Winston Royce vào năm 1970, và hiện tại vẫn là mô hình được sử dụng phổ biến nhất trong các dự án phát triển phần mềm.
Việc phát triển phần mềm dựa trên một tập hợp các giai đoạn (phases) có thứ tự liên tiếp, trật tự (thứ tự ) của các giai đoạn là xác định, và các kết quả của một giai đoạn trước sẽ được sử dụng làm đầu vào (input) cho các giai đoạn sau.
Một khi tiến trình phát triển phần mềm kết thúc và hệ thống phần mềm được bàn giao (signed off) cho khách hàng, thì hệ thống phần mềm sẽ không thể được thay đổi, điều chỉnh. Tiến trình phát triển phần mềm chỉ có thể được mở lại (để đáp ứng các điều chỉnh, thay đổi) thông qua một quy trình thực hiện thay đổi chính thức (a formal change process).
Đặc điểm quan trọng nhất của Quy trình thác nước: các giai đoạn (phases) không giao nhau, không lặp lại (trong một tiến trình phát triển phần mềm). Giai đoạn Thiết kế (System Design) không thể bắt đầu cho đến khi giai đoạn Phân tích (Require and Analysis) được hoàn thành, và Giai đoạn Kiểm thử (Testing) không thể bắt đầu cho đến khi giai đoạn Thực hiện, lập trình (Implemenntation – Coding) được hoàn thành, etc, etc, …

## Slide 5: Phân Tích
Là bước tiến hành đọc yêu cầu dự án, phân tích các yêu cầu mà dự án đề ra. Đây cũng còn được gọi là bước thu thập dữ liệu, viết lên tài liệu thiết kế
Xác định và phân tích các yêu cầu cho hệ thống
Chức năng
Ràng buộc
Đối tác tham gia:
Khách hàng
Người dùng
Người phân tích
Danh sách yêu cầu
Mô tả chi tiết yêu cầu
Tài liệu yêu cầu:

## Slide 6: Thiết Kế
Khi bước một được hoàn thành, thì bước hai là bước bắt đầu xây dựng lên tài liệu thiết kế cho dự án. Nếu bước 2 gặp sự cố trong việc viết tài liệu thiết kế, thì quay trở lại bước 1 để thực hiện lại.
Xây dựng giải pháp thiết kế cho yêu cầu phần mềm
Đầu vào:
Tài liệu yêu cầu
Môi trường triển khai
Đầu ra:
Tài liệu thiết kế
Mô hình kiến trúc hệ thống
Mô hình thiết kế chi tiết
Dữ liệu
Thuật toán
Giao diện
Tài liệu Thiết kế:

## Slide 7: Mã Hóa
Bước 3 được thực hiện khi bước 2 được hoàn thành, các lập trình viên sẽ dựa trên các tài liệu thiết kế, sẽ thực hiện viết code để tạo ra các module, chức năng cho sản phẩm phần mềm.
Viết chương trình
Kiểm tra, giám sát mã lệnh
Gỡ lỗi (Debugging)
Đầu vào: Tài liệu thiết kế
Đầu ra:
Chương trình thực hiện được
Tài liệu chương trình

## Slide 8: Kiểm Thử
Là giai đoạn test sản phẩm sau khi đã coding xong ở bước 3. Giai đoạn test này có nhiều các công đoạn nhỏ hơn như: Unit Test, Program Test, Total Test. Testing là giai đoạn quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm nói chung và Waterfall nói riêng. Nó quyết định chất lượng phần mềm khi được đưa vào sử dụng.
Phát hiện và sửa lỗi phần mềm
Đảm bảo phần mềm thỏa mãn yêu cầu khách hàng
Đầu vào:
Tài liệu yêu cầu
Tài liệu thiết kế
Chương trình
Tài liệu chương trình
Đầu ra: Tài liệu kết quả kiểm thử

## Slide 9: Bảo Trì
Sau khi việc test được hoàn thành, thì sản phẩm phần mềm được đưa vào triển khai, sử dụng, tại các user, và song song với quá trình theo dõi.
Người sử dụng sẽ gửi các bug của phần mềm cho nhà sản xuất khi họ phát hiện được trong quá trình sử dụng.
Là công đoạn bảo trì bảo dưỡng phần mềm, khi nhà sản xuất phát hiện ra bug họ sẽ gửi về cho team phát triển để sửa đổi, xử lý.
Khi phần mềm nâng cấp lên các phiên bản mới hơn, thay đổi chức năng… thì team phát triển sẽ thực hiện và đó gọi là quá trình maintenance phần mềm.

## Slide 10: Ưu điểm của mô hình
Xuất hiện sớm nhất
Các pha được xác định rõ ràng (đầu vào/ra)
Thấy được trình tự công nghệ từ đầu đến sản phẩm cuối
Các yêu cầu phần mềm được cung cấp sớm cho các người kiểm thử (the testers).
Cho phép người quản lý dự án (Project Manager – PM) lập kế hoạch và kiểm soát thực hiện một cách chặt chẽ.
Bảo trì thuận lợi
Thích hợp khi yêu cầu hiểu tốt.

## Slide 11: Nhược điểm của mô hình
Tách biệt giữa các pha, tiến hành tuần tự
Khó tuân thủ tuần tự: dự án lớn thường phải lặp lại
Khó đáp ứng yêu cầu thay đổi của khách hàng
Sai sót phát hiện muộn có thể là thảm họa
Chậm có phiên bản thực hiện được
Đòi hỏi khách hàng phải kiên nhẫn
Chỉ phù hợp đối với các bài toán thực tế khi mà các yêu cầu phần mềm được xác định rõ ràng, đầy đủ và cố định từ đầu (trước giai đoạn Thiết kế).

## Slide 12: Khi nào sử dụng Mô hình waterfall ?
Khi các yêu cầu phần mềm được xác định rõ ràng, đầy đủ và cố định.
Định nghĩa về sản phẩm (hệ thống phần mềm) không thay đổi.
Các công nghệ liên quan cần thiết được nắm vững.
Các nguồn lực và kinh nghiệm của nhóm phát triển phần mềm đủ đáp ứng.
Thời gian thực hiện dự án ngắn (không kéo dài).

## Slide 13: CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE !